# Document

# Udemy IT Price Tracker – Project Spec

Goal: Xây dựng pipeline DE→DA gọn, miễn phí/sinh viên, để (1) thu thập & phân tích đa chiều dữ liệu khoá học IT trên Udemy (dashboard breadth), và (2) theo dõi giá hằng ngày cho một subcategory (Software Testing) kèm cảnh báo khi chạm đáy trong cửa sổ thời gian.

## 0) Phạm vi & Mục tiêu

- Dashboard breadth (IT): Web Development, Data Science, Mobile Development, Programming Languages, Game Development, Database Design & Development, Software Testing, Software Engineering, Software Development Tools, No‑Code Development.

- Price tracking (depth): Subcategory Software Testing (~1.000 khóa) – theo dõi giá hằng ngày và cảnh báo new low (60/90 ngày).

- Thời gian: 1 – 1.5 tháng.

- Đội: 2 người (DE + DA/Apps).

Outcomes

- Data lake Parquet (raw/silver) đầy đủ và rẻ.

- Bảng Gold nhẹ trong Postgres phục vụ API/Notify.

- Dashboard đa chiều (đọc Parquet +/hoặc Gold) – không cần gợi ý chart.

- Ứng dụng minh hoạ: Telegram notify khi giá chạm đáy cửa sổ.

## 1) Kiến trúc tổng thể

[Scraper (Actions cron)] → [Azure Blob: Parquet partitions]

│

[dbt (DuckDB) ──► compute rolling-min/new-low]

│                                    │

└──────────────► [Postgres (Gold)] ◄──┘

│    │

[Telegram Notify]  [API/UI]

Nguyên tắc:

- Parquet trên Blob làm nguồn sự thật (raw/silver) cho toàn bộ breadth (rẻ, bền, scale).

- Postgres chỉ chứa Gold nhỏ (rolling_min, new_lows_today, course_dim gọn) để phục vụ nhanh.

- dbt (DuckDB) đọc Parquet qua HTTP(S) SAS, tính rolling windows, sinh Gold; sau đó ghi Postgres (script/upsert hoặc dbt‑postgres).

- GitHub Actions đóng vai trò scheduler/orchestrator.

## 2) Thành phần & Vai trò

- Azure Blob Storage

  - Storage Account: “kho” cấp hạ tầng (region, mã hoá, lifecycle).

  - Container: udemy-it chứa thư mục Parquet: core_snapshots/…, enriched_snapshots/….

- SAS Token (Shared Access Signature): cấp quyền R/W có hạn cho container/file; lưu trong GitHub Secrets.

- GitHub Actions: cron orchestration (daily/weekly), chạy: scrape → upload → dbt run/test → upsert Postgres → notify.

- PostgreSQL (Supabase/Azure): chỉ lưu Gold (nhẹ, query nhanh) và tuỳ chọn course_dim cho join nhanh.

- DDL: định nghĩa bảng/PK/index; đảm bảo idempotent upsert & truy vấn theo ngày/khoá hiệu quả.

- dbt: mô hình hoá Bronze/Silver/Gold; tests dữ liệu; tính rolling‑min “trước hôm nay”; pipeline rõ ràng, có lineage.

## 3) Lớp dữ liệu & Data Contracts

### 3.1 Core contract (ổn định – phục vụ price tracking & alert)

{

"contract_version": 1,

"platform": "udemy",

"snapshot_date": "YYYY-MM-DD",

"category": "IT",

"subcategory": "Software Testing",

"course_id": "cypress-tutorial",

"course_url": "https://www.udemy.com/course/...",

"title": "...",

"language": "English",

"level": "All Levels",

"last_updated": "2025-05-13",

"hours": 20.1,

"price_now": 439000.0,

"price_list": 2599000.0,

"currency": "VND",

"_scrape_ok": true,

"_error": null,

"_scraped_at": "2025-10-21T02:03:11Z",

"_source": "selenium",

"_listing_page": "p=7"

}

### 3.2 Enriched contract (mở rộng – phục vụ dashboard)

- Thêm: avg_rating_score, num_reviews, num_students, rating_distribution{1..5_star_count}, headline, subtitle, course_duration_seconds, num_sections, num_lectures, publishes_date, supported_subtitles[], instructors[] {instructor_id, name, job_title, ...}, price_display_components{...}.

- Additive‑only, nullable; có thể kèm raw_json nén ở Bronze để anti‑loss.

## 4) Lưu trữ & Partitioning

Blob container layout

udemy-it/

core_snapshots/

snapshot_date=YYYY-MM-DD/

subcategory=<slug>/

part-000.parquet

enriched_snapshots/

snapshot_date=YYYY-MM-DD/

subcategory=<slug>/

part-000.parquet

- Partition theo snapshot_date và subcategory giúp query rẻ & nhanh.

- Ước tính ~1–1.5 GB/năm cho ~9–10 triệu snapshot (Parquet nén).

## 5) Mô hình dữ liệu (dbt)

Bronze: đọc Parquet (core/enriched), chuẩn hoá kiểu cơ bản.

Silver:

- silver_snapshots (giá & thông tin chuẩn hoá; ép kiểu date/double).

- Tuỳ chọn chuẩn hoá Enriched:

  - course_dim(course_id, title, language, level, last_updated, subcategory, publishes_date, hours, num_sections, num_lectures, ...)

  - instructor_dim(...) & course_instructor_bridge(course_id, instructor_id)

  - course_daily_stats(snapshot_date, course_id, avg_rating_score, num_reviews, num_students, rating_1..5)

Gold (trọng tâm):

- gold_price_metrics (rolling_min_60/90d, deal_index, …)

- gold_new_lows_today (so sánh giá hôm nay với đáy trước hôm nay)

SQL mẫu – rolling min “trước hôm nay”

with base as (

select snapshot_date, course_id, subcategory, price_now

from {{ ref('silver_snapshots') }}

where snapshot_date between dateadd(day, -90, current_date) and current_date

),

ordered as (

select

course_id, subcategory, snapshot_date, price_now,

min(price_now) over (

partition by course_id

order by snapshot_date

rows between 89 preceding and 1 preceding

) as rolling_min_before_today_90d

from base

),

today as (

select * from ordered where snapshot_date = current_date

)

select

course_id, subcategory,

price_now,

90 as window_days,

rolling_min_before_today_90d,

(price_now is not null and price_now <= rolling_min_before_today_90d) as is_new_low

from today;

dbt tests (ví dụ schema.yml)

- unique + not_null cho (snapshot_date, subcategory, course_id) ở Silver.

- tests giá dương: price_now > 0.

- accepted_values cho currency.

## 6) Postgres (Gold/Serving) – DDL tối thiểu

-- Dim khoá (tùy chọn)

create table if not exists course_dim (

course_id text primary key,

title text,

language text,

level text,

last_updated date,

subcategory text,

updated_at timestamp default now()

);

-- Rolling min theo ngày tính

create table if not exists price_rolling_min (

course_id text,

subcategory text,

window_days int,

as_of_date date,

rolling_min double precision,

primary key (course_id, subcategory, window_days, as_of_date)

);

-- Cờ new low hôm nay (để notify)

create table if not exists new_lows_today (

as_of_date date,

course_id text,

subcategory text,

price_now double precision,

window_days int,

rolling_min_before_today double precision,

is_new_low boolean,

primary key (as_of_date, course_id, subcategory, window_days)

);

create index if not exists idx_newlow_date on new_lows_today(as_of_date);

## 7) Orchestration (GitHub Actions)

Jobs

- Daily – Software Testing (02:00 ICT)

  - scrape_core_price (Software Testing) → Parquet (Core) → Blob

  - dbt (DuckDB) đọc Parquet → gold_price_metrics & gold_new_lows_today

  - upsert Postgres (price_rolling_min, new_lows_today)

  - notify Telegram khi is_new_low=true

- Weekly rotation – Dashboard breadth (03:00 ICT, T2–T7)

  - Mỗi ngày 2–3 subcategory: scrape_enriched → Parquet (Enriched) → Blob

  - Refresh Power BI (đọc Parquet / Gold)

Secrets: AZ_STORAGE_ACCOUNT, AZ_CONTAINER, AZ_SAS_TOKEN, DB_URL, TG_BOT_TOKEN, TG_CHAT_ID.

## 8) Scraper – Quy tắc bền vững

- Retry + backoff (1s→2s→4s), timeout rõ ràng.

- Fallback selectors (ưu tiên data-purpose/aria-label/JSON‑LD thay vì class động).

- Canary trước khi crawl batch: 1 URL cố định.

- Throttle & jitter: 1.2–1.8s/khóa; circuit‑breaker nếu >N lỗi liên tiếp.

- Headful‑on‑fail: chụp screenshot/HTML khi retry cuối vẫn fail.

Data contract luôn ghi _scrape_ok + _error để QA; idempotent theo khóa (snapshot_date, subcategory, course_id).

## 9) Notify – Luật & Format

- Luật BUY/WAIT (minh hoạ app nhắc giá):

  - BUY_NOW khi price_now <= rolling_min_before_today_{60|90}d (new low).

  - Debounce 24h và chỉ bắn khi trạng thái false→true.

- Telegram format:

  - 🎯 New 60d Low — {course_id}

  - Now: 449,000 VND • Prev 60d‑min: 479,000 • Link: <course_url>

## 10) Kế hoạch thực thi (1 – 1.5 tháng)

Tuần 1

- Setup Blob + SAS + Postgres + dbt profiles.

- Harden scraper (listing/detail, retry/backoff, fallback, canary).

- Chạy daily core cho Software Testing (pilot) + backfill 1–2 subcategory enriched.

Tuần 2–3

- Mở rộng backfill enriched cho các subcategory còn lại (xoay vòng tuần).

- Hoàn thiện dbt Silver/Gold + tests; upsert Postgres; notify Telegram chạy ổn định.

Tuần 4–6

- Ổn định vận hành, thêm quan sát: coverage %, thời gian job, số alert/ngày, lỗi parser.

- Tối ưu chi phí (Blob lifecycle → Cool), refine dashboard.

## 11) Phân công 2 người

- A (DE): Hạ tầng Blob/SAS/Postgres, scraper + upload Parquet, GitHub Actions cron, dbt Silver + tests, upsert scripts, observability.

- B (DA/Apps): dbt Gold (rolling/new‑low), notify Telegram, API/UI (nếu cần), Power BI, QA dữ liệu & tài liệu hoá.

## 12) Repo structure (gợi ý)

/udemy-price-tracker

/scraper           # listing.py, detail.py, run_core.py, run_enriched.py

/lake              # helper: blob_uploader.py, parquet schemas

/dbt_duckdb        # models/{bronze,silver,gold}, schema.yml, profiles note

/serve             # upsert_postgres.py, fastapi_app.py (optional)

/notify            # telegram_notify.py

/infra             # github-actions.yml, DDL.sql, .env.example

README.md

## 13) Observability & Runbook

KPI

- Coverage ngày (Software Testing) ≥ 95% khóa scrape OK.

- dbt tests PASS; pipeline latency < 10 phút; alert đúng (new low) ≥ 75%.

Runbook

- Parser fail nhiều: kiểm canary → cập nhật selector → rerun.

- New‑low bắn quá nhiều: thêm debounce & stateful; kiểm lại rule/tính toán “before today”.

- Postgres đầy: chỉ giữ Gold; xóa log thừa; snapshot lớn vẫn ở Blob.

## 14) Ghi chú bảo mật & tuân thủ

- Secrets (SAS, DB_URL, TG tokens) chỉ lưu ở GitHub Secrets / .env local (không commit).

- Throttle cào; tôn trọng ToS/robots; dừng khi block; logs không chứa PII.

### Definition of Done (DoD)

- Hạ tầng Blob + Postgres + dbt profiles ✔

- Daily core (Software Testing) → Parquet → dbt → Postgres → Telegram ✔ (5 ngày liên tiếp PASS)

- Weekly enriched rotation (≥ 8/10 subcategory) ✔

- Dashboard đọc Parquet/Gold, cập nhật theo lịch ✔

- Tài liệu & runbook ✔